## Slide 1: SPOR införandeprojekt Sörmland 2012-13
Användarmötet SPOR 22/3 2013
PETER SPETZ
Mälarsjukhuset Eskilstuna
Tel 016-103932
peter.spetz@dll.se

## Slide 2: SÖRMLAND
Mälarsjukhuset Eskilstuna (MSE) – COP + ögonop + tandop
Kullbergska sjukhuset Katrineholm (KSK) – op. Adminsitrativt kopplat med MSE
Nyköpings lasarett (NLN) – op
Gemensamt operationsplaneringssystem
  nyligen uppgraderat till Orbit 5 (vt 2012)
  identisk databas
  förhoppningsvis likadant handhavande

## Slide 3: 3 delar
Information
  Uppåt och neråt i organisationen
  Patientinformation
Anpassning
  Av system
  Av arbetssätt
IT
  Teknik
  Drift

## Slide 4: Checklista vid införande av SPOR
Uppgift | Förklaring | Datum, ansvarig, utfört, kommentarer
1 Beslut taget av Verksamhetschef att kliniken ska skicka data till SPOR |  | 
2 Beställning till IT-organisationen | Beställning till den lokala IT-organisationen att arbetet kring att ansluta till SPOR ska göras | 
3 Personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsombudet har informerats om SPOR | Dokumentation om att dessa är informerade, de ska finnas namngivna. De ska ha information om att kliniken skickar sekretessbelagda uppgifter till en annan vårdgivare, CPUA för SPOR Uppsala Läns Landstingsstyrelse. Läs mer på http://www.ucr.uu.se / Kvalitetsregister / Lagar och regler | 
4 Lokalt klinikansvarig och teknisk kontaktperson utsedda | Anmälan av en lokalt ansvarig och en teknisk kontaktperson till UCR, kontaktuppgifter nedan | 
5 Kontakt tagen med UCR | Kontakt med UCR:s förvaltning för att få plats på testmiljön inför implementationen av anslutningen | 
6 Tillsätta projektgrupp |  | 
7 Upprätta tidsplan |  | 

## Slide 5: Checklista vid införande av SPOR
Uppgift | Förklaring | Datum, ansvarig, utfört, kommentarer
8 Förstudie på sjukhuset/kliniken genomförd | Vilka variabler ska exporteras? Var återfinns dessa variabler? Val av anslutningsmetod utifrån organisationens behov (XML eller webservice) Förändra inmatningsstrukturen i lokala inmatningssystemet eller skapa översättningstabeller | 
9 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR) | Anpassa lokala definitioner till SPOR-format | 
10 Patientinformation | Ta fram en lokal patientinformation speciellt för SPOR eller gemensam för flera register i vilka sjukhuset deltar. Material finns på hemsidan, www.periop.se /Dokument/ | 
11 Hantering av patienter som inte vill bli registrerade | Lokala IT-system ska kunna registrera att en patient inte vill delta. Detta ska styra dataexporten så att de aldrig skickas till registret | 
12 Registrering av sjukhus | Registrering av värden för de sjukhusspecifika variabler som finns (ex. operationssalar, operationskliniker, opererande enheter) samt tillägg av användare och administratörer | 
13 Implementation av anslutningen | Uppbyggnad av anslutningen inklusive test | 
14 Komplettering med variabler som inte fanns med vid initialt införande | En successiv anpassning av journalföringen så att alla variabler i SPOR:s dataset så småningom kommer med i exporten. | 
Uppgift | Förklaring | Datum, ansvarig, utfört, kommentarer
8 Förstudie på sjukhuset/kliniken genomförd | Vilka variabler ska exporteras? Var återfinns dessa variabler? Val av anslutningsmetod utifrån organisationens behov (XML eller webservice) Förändra inmatningsstrukturen i lokala inmatningssystemet eller skapa översättningstabeller | 
9 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR) | Anpassa lokala definitioner till SPOR-format | 
10 Patientinformation | Ta fram en lokal patientinformation speciellt för SPOR eller gemensam för flera register i vilka sjukhuset deltar. Material finns på hemsidan, www.periop.se /Dokument/ | 
11 Hantering av patienter som inte vill bli registrerade | Lokala IT-system ska kunna registrera att en patient inte vill delta. Detta ska styra dataexporten så att de aldrig skickas till registret | 
12 Registrering av sjukhus | Registrering av värden för de sjukhusspecifika variabler som finns (ex. operationssalar, operationskliniker, opererande enheter) samt tillägg av användare och administratörer | 
13 Implementation av anslutningen | Uppbyggnad av anslutningen inklusive test | 
14 Komplettering med variabler som inte fanns med vid initialt införande | En successiv anpassning av journalföringen så att alla variabler i SPOR:s dataset så småningom kommer med i exporten. | 

## Slide 6: 1 Beslut taget av Verksamhetschef att kliniken ska skicka data till SPOR
Muntligt + brev: V-chef anestesi Mälarsjukhuset/Kullbergska + Nyköping välinformerade; självklar medverkan. Klinikerna anmäls till SPOR (Vt + Ht 2012)
Muntligt + brev: Divisionschefen formellt begäran till att få starta projekt införandegrupp blir samtidigt info till sjukhus och landstingsledningen. (Ht 2012)
Brev: IT-chef info om projektgrupp + övergripande om vad det kan innebära IT-avdelningen. Utser deltagare i projektgruppen (PG) (Ht 2012)
Tel + brev: Landstingsjurist; info + förfrågan om det juridiska kring patientinfo mm. Översänder förslag på handläggning och patient-info med begäran om att han hör av sig om nåt är fel. (Ht 2012)
Brev: V-cheferna opererande klinikerna info om SPOR, införandeprojektet, allmänt om patientinfo vid kvalitetsregister samt nödvändigheten att fylla i Orbit5 på rätt sätt. (Dec 2012)

## Slide 7: 2 Beställning till IT-organisationen
Deltagare från IT i projektgruppen (tillika lokala Orbit ”chefen”) håller i kontakten med IT
  Tids och kostnadsaspekt
  Uppdatering och anpassning av Orbit5 till ”SPOR-standard”
  Tillför kompetens från IT till PG om vad som är möjligt, lämpligt och önskvärt…..
monica.hellqvist@dll.se

## Slide 8: 3 Personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsombudet har informerats om SPOR
PUA identifierad och underrättad om SPOR muntligt
PUO = landstingsjuristen. Muntligt och skriftligt informerad.

## Slide 9: 4 Lokalt klinikansvarig och teknisk kontaktperson utsedda
MSE/KSK: Peter Spetz öl anestesi
NLN: V-chef S-Å Strömberg
  V-chef automatisk ansvarig för överföring av patientuppgifter
  Kan och bör delegeras
IT: Monica Hellqvist D-data

## Slide 10: 5 Kontakt tagen med UCR
Pilotprojektet
Projektledaren även med i SPOR centralt

## Slide 11: 6 Tillsätta projektgrupp
peter.spetz@dll.se – projektledare, SPOR kontakt Eskilstuna/Katrineholm, anestesiläkare
monica.hellqvist@dll.se – IT representant, ordf Orbitägar-gruppen, van projektledare, kan O5 utan och innan
1 ansköt från vardera sjukhuset
1 opsköt fr KSK och NLN.
1 usk från MSE
1 UVA sköt MSE
1 sekreterare
1 kvalitessamordnare/ statistik – sköt
1 anläk från NLN saknades (personalbrist)
Operatörer och planeringssköterskor kontaktades v.b.

## Slide 12: 7 Upprätta tidsplan
Sörmland med i pilotprojektet vilket snabbat på införandet
Projektstart ve 44 2012. 2 förberedande möten. Info ut till organisationen.
Projektgrupp (PG) 5 gemensamma möte (varav ett video/tel) ve 48/2012 tom ve 7/2013
Lokala mindre förändringar i O5 sker i smb med planerad uppdatering till O5.2
  PG Uppföljning/avstämning ve 18/2013 efter uppdatering av O5
Avvaktar O5 exportfunktion
  Förhoppningsvis juni 2013 kopplar IT upp mot UCR
Deadline leverans senast 15/8; förhoppningsvis retroaktivt från 15/12 2012

## Slide 13: 8-1 Förstudie på sjukhuset/kliniken genomförd
Variabellistan – vilka variabler
  måste exporteras
  vill vi exportera
  är av någon orsak tveksamma
    Finns dom
    Kan dom exporteras
    Måste dubbelregistrering göras
  skall inte exporteras i ett första skede
    Finns i journalsystemet kan ej exporteras 240; 645; 650; 670
    Tidsregistreringar 510; 515; 520; 525; 545; 555; 560; 580;

## Slide 14: 8-2 Förstudie på sjukhuset/kliniken genomförd
Val av anslutningsmetod
Översättningstabeller - listor
  320 Akuta planering
  335 + 690 + 810 Planerad / verklig eftervårdsnivå
  445 Strykningsorsak
  590 Operationssalar
  595 Operationsklinik
  820 Smärta postop

## Slide 15: 9-1 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
325 akut planering: Översättningstabell eller förändring. Operatörskollegiet säger OK till SFAI (=SPOR) definitionen med tillägg >24 timmar. O5 måste modifieras – till dess översättningstabell
340 + 345 längd/vikt: Obligatorisk i opanmälan men fuskas med 0,1; 1; 10 kg resp cm. Uppstramning på krav + läs/skrivbart i operationsfasen för uppdateringsmöjlighet
350 ASA-klass: Orsakar livlig debatt om definitionerna
360 + 362: Rökare, rökavvänjning: Operationskollegiet säger ”OK självklart” till reg av detta i anmälan till op. Blir obligatorisk ruta.

## Slide 16: 9-2 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
Strykningsorsaker (störningar)
  Fr.a. av intresse från planeringssköterskor.
  Översättningstabell gjord
  PG föreslår att vi byter helt till SPOR standarden
    Gravid + Vårdgaranti ej uppfylld - saknas i så fall
    Att bättre kunna jämföra sig gentemot andra starkt argument
  Väntar svar i början av mars
    Om ändring – hur fungerar det med två typer av störningsorsaker som en tid kommer att ligga parallellt i systemen?

## Slide 17: 9-3 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
610 anestesikoder: KVÅ som börjar på S
  Redan infört
  Diskussioner om tillämpning
  Önskan om bättre inmatningsmodul
630/631/632 WHO checklista:
  Redan infört
  Uppdaterar rutiner krin användandet
  Önskemål om förändring i lokala skrivningen av 632 Sign out för att underlätta samtidig registrering av genomförda op/an koder, diagnoser, kir Apgar, anestesikomplikationer mm

## Slide 18: 9-4 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
680/685 peroperativa komplikationer:
  Redan infört
  Egenkomponerat inmatningsfält – väntar på O5 modul
  Orsakat – och förväntas orsaka livlig debatt om hur tolka vissa av komplikationerna
  ”Att inte registrera en komplikation är den största synden av alla”
  Komplikationsfrekvens under 10(8)% är ett misslyckande
  Mer att jämföra med det norska ”nästanolycka”
  Attitydskapande

## Slide 19: 9-5 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
820 smärta postoperativt:
  Registreras redan (- ibland)
  Information om varför
  Behåller beteckningen ”VAS” trots vi reg ”NRS”
830 Illamående postop:
  Registreras redan (- ibland)
  Information om varför och varför ”bara” tre nivåer

## Slide 20: 9-6 Lokalt utbildningsprojekt i nationella definitioner (SPOR)
840 + 845 Postoperativa komplikationer:
  Nyinförs
  Motivering gentemot personalen
  Motivering till SFAIs komplikationslista som inte är gjord direkt för postop
  Inkopplas vid uppdatering till version O5.2

## Slide 21: 10 Patientinformation
Juridiskt klar 15/12 2012; bakåtexport kan göras från detta datum
  Kallelse till operation med standardtext
  Affischer i väntrum AKM, OP, UVA (för akuta operationer som ej kallas)
”Pärm” till v-chefer som kan bli involverade
  För vidareinformation inom egen klinik
  Affischer att sättas upp i väntrum, avdelningar mm bifogas
Utlägg av ovan pärm på intranätet
Utlägg av patientinformation på Lt hemsida

## Slide 22: 11 Hantering av patienter som inte vill bli registrerade
Rutin för att hantera patienter som ej önskar deltaga i kvalitetsregister
  Landstingets befintliga rutin; fungerar ej för SPOR
    Går ej att hämta ut data från registreringen
    Datalagsmässigt förbjudet att köra ”nej-listor” inför export
  Önskemål att avstå gäller per behandlingstillfälle
  Bockruta införs i O5 – kopplat till enskilt behandlingstillfälle
  Landstingets centrala rutin måste gälla men dessutom mailas till spor@dll.se för registrering i O5 av sekreterare
  Rutin för sekreterare hur registrering skall gå till (en centralt för alla tre sjukhusen)

## Slide 23: 12 Registrering av sjukhus
Listor framtagna:
  Operationssalar samt övr ställen där ingrepp & beh kan utföras
  Sjukhus med HSAID nummer
  Opererande kliniker med HSAID nummer
  Lokala kontaktpersoner + IT med tillgång med HSAID nummer

## Slide 24: 13 Implementation av anslutningen
Påbörjas vt 2013
  Kontakt tagna mellan IT och UCR redan vid pilotprojektet
  Kunskaper om överföringsformat mm finns på IT
Deadline för att kunna överföra data 15/8 2013

## Slide 25: 14 Komplettering med variabler som inte fanns med vid initialt införande
De variabler som inte överförs från början kommer inte att börja överföras de närmaste 2-3 åren då förändring i journalsystemet är på gång
Förfrågningar från kollegor om framtida påbyggnadsmoduler visar på stort intresse
  CVK eller kärlaccessregister
  Samarabete med andra kvalitetsregister för att leverera viss grunddata

## Slide 26: ÖVRIGT
Rädsla att negativt påverka redan befintliga kvalitetsregister
  Om vi börjar på att informera patienter på det sätt som man skall
Svårigheter att få tag i personer med kunskap om och beslutsrätt ang redan (o)befintlig patientinfo

## Slide 27: Bilagor till checklistan – ”så här gjorde vi”
SPOR info till opererande kliniker; SPOR info brev till anest klin; SPOR infobrev till opererande kliniker
X
X
X
X
SPOR införande Sörmland
X
X
Affisch SPOR; Patientinformation Sörmland kortversion; SPOR Svensk PeriOperativt Register utökad information; Följebrev till verksamhetschefer
Rutin för patient som ej önskar deltaga
Klinik HSA-ID
X
X
x